Приложение

ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД

„Придобиване на системи за електронна война и радиотехническо въоръжение за усъвършенстване способностите за борба с подводници“

към проект „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”

София

2024 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД.	4

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.	5

1.1. Наименование.	5

1.2. Основание за разработване.	5

1.3. Цел.	5

1.4. Способности, постигани с реализацията на Проекта.	5

1.5. Задачи на Проекта.	6

1.6. Проектна готовност	6

1.7. Основни допускания.	6

2. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОЕКТА.	7

2.1. Задачи пред българските ВМС.	7

2.2. Необходими отбранителни способности.	8

3. ОБХВАТ	8

3.1. Технически параметри	9

3.2. Времеви параметри.	9

4. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ.	10

5. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РАЗЧЕТИ.	11

6. РИСКОВЕ.	11

7. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.	121

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

| АБСУ | Автоматизирана бойна система за управление |
| --- | --- |
| БА | Българска армия |
| БХАС | Буксируема хидроакустическа станция |
| ВМС | Военноморски сили |
| ДС | Допълнително споразумение |
| ЗОВСРБ | Закон за отбраната и въоръжените сили на Р България |
| МЗ | Министерска заповед |
| ММПК | Многофункционален модулен патрулен кораб |
| МО | Министерство на отбраната |
| МС | Министерски съвет |
| НС ПВНРГ | Народно събрание Политико военна направляваща работна група |
| ПИР | Проект за инвестиционен разход |
| ТТЗ | Тактико-техническо задание |
| ХАС | Хидроакустическа станция |

# УВОД.

В края на 2020 г., между Министерството на отбраната на Р България и „Fr. Lurssen Werft GmbH & Co.KG” (сега „NVL B.V. & Co. KG“) – Германия бе подписан договор с предмет проектиране, построяване, доставка на два ММПК. Основната цел на този договор е придобиването на платформи, които са оперативно съвместими с НАТО и позволяват ефективно участие в мисии и операции на НАТО. С придобиването на два броя ММПК, ВМС ще повишат способностите си за водене на бойни действия в морските пространства (борба с надводен, въздушен и подводен противник), за контрол на корабоплаването, за борба с асиметрични заплахи на море, за търсене и спасяване на море, за ескорт на търговски и военни кораби, за защита на националните морски пространства и критичната инфраструктура, за защита на морските търговски пътища и стопанската дейност на море, за защита на стратегически важните енергийни проекти на страната.

В одобрения от Народното събрание през 2018 г. Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС” (т.3.11) е предвидено, в случай че офертите надхвърлят определената финансова рамка на проекта, част от въоръжението и корабните изделия да бъдат придобити допълнително като опции за реализация на по-късен етап. Одобрената от Народното събрание финансова рамка от 984 млн. лв. не позволи в сключения Договор с NVL да бъдат включени Опция 1 „Системи за електронна война“ и Опция 2 „Радиотехническо въоръжение за усъвършенстване способностите за борба с подводници“, заложени в ТТЗ, което възпрепятства изграждането в пълен обем на необходимите бойни способности на корабите.

В обхвата на настоящия ПИР са включени системи и оборудване по Опция 1 и Опция 2. Направен е анализ на времевите и финансовите параметри за реализацията му.

Документът е структуриран в 7 глави и не съдържа класифицирана информация.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

## 1.1. Наименование.

Проект за инвестиционен разход „Придобиване на системи за електронна война и радиотехническо въоръжение за усъвършенстване способностите за борба с подводници”.

## 1.2. Основание за разработване.

Проектът е разработен в изпълнение на:

- Чл. 16, ал. 7а от Закон за отбраната и въоръжените сили на Р България (обн. ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г., посл. изм. ДВ, бр. 2 от 05.01.2024 г.;

- Програма за развитие на отбранителните способности Въоръжените сили на Р България 2032 (обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2021 г.);

- Програма за инвестиции в отбраната до 2032 г. (проект към октомври 2023 г., приет с РМС № 848/30.11.2023 г., внесен за приемане от Народното събрание)

- План за развитие на Въоръжените сили на Р България до 2026 г. (обн. ДВ, бр. 38 от 11 май 2021 г., посл. изм. ДВ, бр. 100 от 01.12.2023 г.).

## 1.3. Цел.

Проектът има за цел да усъвършенства бойните способности на ММПК като добави нова способност за радиоелектронна война и за откриване и класифициране на подводници в сложна хидрометеорологична среда.

## 1.4. Способности, постигани с реализацията на Проекта.

Чрез реализиране на проекта ще се усъвършенстват способностите:

- за водене на бойни действия в морските пространства с надводен и въздушен противник, включително и отразяване атаките на дронове. Откриването на целите на големи дистанции, съпроводено с активно радиоелектронно противодействие върху насочващите системи на противокорабните ракети и дронове е от съществено значение за ефикасността на бойните действия на море;

- наблюдение на морските пространства и контрол на корабоплаването, чрез активни и пасивни средства за радиоелектронно разузнаване. Тази способност дава възможност за ранно предупреждение и откриване на потенциални заплахи;

- откриване на подводници на по-големи дистанции (в сравнение с подкилната ХАС) и тяхното следене. В следствие на сложния физико-химически състав на водата в Черно море (малка соленост и плътност, наличие на сероводород) се наблюдават 7 типа хидрологични модела, с различни слоеве на плътност и скорост на разпространение на звука, зависещи от района на плаване и метеорологичните условия. В тази сложна среда откриването на подводници, които оперират под слоевете на скок на скоростта на звука е предизвикателство за всеки патрулен кораб. Използването на БХАС дава възможност да се прецизира работната дълбочина при поиск на подводница. Това е съвременен метод в тактиката на използване патрулните кораби в НАТО.

## 1.5. Задачи на Проекта.

Основната задача на ПИР е да определи обхвата на необходимите дейности, финансовата рамка и времевия график за реализиране на Опция 1 и Опция 2, съгласно ТТЗ.

1.6. Проектна готовност.

В хода на проведените работни срещи между работна група от МО, назначена с МЗ № Р-30 / 09.02.2024 г. и Изпълнителя на Договора „NVL B.V. & Co. KG“, в началото на 2024 г. бе разработен проект на ДС №3 към Договор № RN 211000-001-03/3-133/12.11.2020 г. за придобиване на ММПК за ВМС.

Настоящият ПИР отразява финансовите параметри на допълнителното споразумение и ще способства за вземане на информирано решение от МС и НС за придобиването на новите способности.

## 1.7. Основни допускания.

- Република България ще продължи да бъде пълноправен и надежден член на НАТО и ЕС, с определени задачи и функции за гарантиране на националната и колективна сигурност в Черноморския регион;

- обхватът и сложността на задачите на българските ВМС ще се увеличават;

- средствата за радиоелектронно противодействие, радиоелектронно разузнаване и за борба с подводници са резултат от динамично развиващи се технологии и ще продължат да се усъвършенстват;

- конфликтите и заплахите за сигурността в Черноморския регион имат тенденция към ескалиране в краткосрочен план.

# 2. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОЕКТА.

## 2.1. Задачи пред българските ВМС.

ВМС, като част от Въоръжените сили, имат неотменим ангажимент по гарантиране на суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защита на нейната териториална цялост, съгласно Конституцията на Република България.

В „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032“ и в „План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.“ ясно са дефинирани ролята и мисиите на Въоръжените сили и в частност на ВМС. С реализирането на настоящия ПИР ММПК ще изградят в пълен обем бойните си способности за осигуряване  изпълнението на мисиите на ВМС както следва:

## 2.1.1. По мисия „Отбрана“

Ще се повишат значително възможностите по изпълнение на задачите, свързани с гарантирането на националния суверенитет и независимост в условията на чл. 5 от Вашингтонския договор чрез защита на националните морски пространства, критичната инфраструктура и важните енергийни обекти на страната, осигуряване на непрекъснато наблюдение и оповестяване за обстановката в морските пространства, контрол на корабоплаването, защита на морските търговски пътища и стопанската дейност на море.

2.1.2. По мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност” ще се повишат способностите за:

- наблюдение, разузнаване за обстановката и контрол в зоната на операцията;

- участие в съвместни и/или многонационални операции по борба с тероризма;

- участие в международни операции по морска сигурност (ембаргови операции, борба с пиратството на море, борба с незаконния трафик на хора, стоки, конвенционални оръжия и оръжия за масово поразяване, борба с незаконната миграция по море, защита на критичната инфраструктура).

## 2.2. Необходими отбранителни способности.

ВМС изпълняват важни задачи в системата за национална и колективна сигурност и тяхното ефективно изпълнение изисква модерни и боеспособни сили.

Необходимостта от ускорено изграждане на отбранителните способности за ВМС се обуславя от следните основни фактори:

– динамична и сложна среда за сигурност в Черно море, предизвикана от съществуващи междудържавни конфликти и дисбаланса на силите между крайбрежните страни, които са с негативна тенденция за задълбочаване;

– защитата на свободата на корабоплаването и морските превози, съставляващи над 80 % от общия стокообмен на Р България;

– поетите национални ангажименти в рамките на НАТО по изпълнение „Мерките за адаптирано предно присъствие (tFP) в Черно море“ и усилване на Постоянните военноморски групи на НАТО при развръщането им в района;

Изпълнението на задачите по мисия „Отбрана“ за охрана на морските пространства на Р България и изпълнение на пакета „Цели за способности – 2021“ изисква корабните платформи да разполагат със съвременни системи за активно радиоелектронно противодействие, активни и пасивни средства за радиоелектронно разузнаване и системи за борба с подводници.

# 3. ОБХВАТ

Обхватът на ПИР включва доставка, инсталиране и интегриране на  оборудване по Опции 1 и 2, посочени по-долу в т.3.1.

За реализиране на настоящия ПИР е необходимо да се подготвят платформите, кабелните трасета, помещенията и бойните информационни системи за инсталиране и интегриране на новото оборудване, още на етапите на строежа на корабите. В тази връзка, изпълнението на ПИР е технически свързано с дейностите по Договора и ДС № 2 към него (за интегриране на тактическите системи за предаване на данни Link-22 и Link-16BU2 на ММПК).

## 3.1. Технически параметри

ПИР предвижда придобиването на следните типове оборудване:

    - По Опция 1 - „Системи за електронна война“ – включващи инсталиране и интегриране на:

- станция за комуникационно разузнаване в честотни диапазони VHF и UHF, модел CRS Naval, производител „SAAB Deutschland GmbH, Германия;

- станция за активно радиоелектронно противодействие, модел R-ECM, производител „RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd.“, Израел;

- допълнителна многофункционална конзола към АБСУ, производител SAAB, Швеция.

3.1.2. По Опция 2 - „Радиотехническо въоръжение за усъвършенстване способностите за борба с подводници“ – включващо инсталиране и интегриране на:

- БХАС, модел Sword Fish TAS System, производител „DSIT Solutions”, Израел;

- допълнителна многофункционална конзола към АБСУ, производител SAAB, Швеция;

- допълнителни системи и средства за радиокомуникации, в диапазон HF, V/UHF, производител “SAAB Danmark A/S”, Дания.

## 3.2. Времеви параметри.

Настоящият проект за инвестиционен разход обхваща периода 2024÷2028 година, през който ще завърши строежа на корабите и ще се интегрира посоченото в т. 3.1. оборудване съгласно Допълнително споразумение №3, както и тактическите системи за предаване на данни Link-22 и Lnik-16BU2/16 съгласно Допълнително споразумение №2 към Договора. Крайните срокове за приемане на напълно оборудваните кораби ще бъдат:

- ММПК №2 – м. януари 2027 г.

- ММПК №1 – м. януари 2028 г.

В Таблица 1 е посочен графикът на основните етапи от изпълнението на основния Договор, ДС №2 (за Link 22/16) и предвиденото по настоящия ПИР ДС №3 (за Опции 1 и 2).

| дейности \ година | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ММПК №1 |  |  |  |  |  |
| Строеж на кораба и приемане във ВМС без Link 22/16 и Опции 1 и 2 | --------------- | ноември |  |  |  |
| Оперативно използване |  | декември --- | --------------- | февруари |  |
| Интеграция на Link 22/16 и Опции 1 и 2 |  |  |  | март --------- | януари |
| Приемане във ВМС на напълно оборудван кораб |  |  |  |  | януари |
| ММПК №2 |  |  |  |  |  |
| Строеж на кораба и интеграция на Link 22/16 и Опции 1 и 2 | --------------- | --------------- | --------------- | януари |  |
| Приемане във ВМС на напълно оборудван кораб |  |  |  | януари |  |

Таблица 1

# ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ.

Разходите за реализация на ПИР се формират от два основни компонента:

- разходи за „Системи за електронна война“;

- разходи за „Радиотехническо въоръжение за усъвършенстване способностите за борба с подводници“

Общите финансови средства за реализация на ПИР за Опции 1 и 2, заложени в проекта на ДС № 3 са в размер на 194 331 270 лв. с ДДС, разпределени по години както следва:

|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДС №3 | 32 423 750 | 16 159 067 | 17 700 262 | 50 315 683 | 77 732 508 |

Таблица 2

Общо цената по основния Договор,  ДС № 2 (за Link 22/16) и ДС № 3 (за Опции 1 и 2) е в размер на 1 189 070 394 лв. с ДДС. Разпределението по години е както следва:

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо: ММПК | 21 000 000 | 150 000 000 | 187 000 000 | 200 000 000 |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Общо: ММПК, ДС № 2 и ДС № 3 | 165 840 365 | 216 159 067 | 72 668 518 | 97 593 815 | 78 808 629 |

Таблица 3

Необходимите средства за изпълнение на проекта ще са в рамките на предвидените разходи за отбрана за съответната година.

# 5. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РАЗЧЕТИ.

Разчетите са направени на базата на получена оферта от Изпълнителя по Договора – NVL (NVL, Ref: Letter № 90/14.11.2023). На проведените срещи с представителите на NVL бяха уточнени техническите, времевите и ценови параметри за сключване на ДС № 3 към Договора, в съответствие с решенията от заседание на ПВНРГ в МО (Протокол №13/14.03.24). В ДС № 3 са предложени финансови параметри, както са посочени в Таблица 2 по-горе, и се отразяват на цялостната финансова рамка за придобиване на ММПК, както е посочено в Таблица 3.

# 6. РИСКОВЕ.

Неизпълнението на проекта ще доведе до ограничени възможности на ММПК за ранно откриване и противодействие на атаките на вероятния противник по въздух, вода и под вода. Скъпоструваща бойна платформа като ММПК е необходимо да притежава ефективни средства за самозащита и въздействие по противника, част от които са системите, предвидени за придобиване в обхвата на  настоящия ПИР.

# 7. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.

| № | Наименование |
| --- | --- |
|  | Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г., посл. изм. ДВ, бр. 2 от 05.01.2024 г. |
|  | Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България (обн. ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г.) |
|  | Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България (обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2021 г.) |
|  | Програма за инвестиции в отбраната до 2032 (приета с Решение № 848/ 30.11.2023 г., подлежи на приемане от НС) |
|  | План за развитие на Въоръжените сили на Република България да 2026 г. (обн. ДВ, бр. 38 от 11.05.2021 г., посл. изм. ДВ, бр. 100 от 01.12.2023 г.) |
|  | Доктрина за Въоръжените сили на Република България (НП-01, изд. А, утв. МЗ № ОХ-1244/04.12.2017 г., в процес на актуализиране) |
|  | Доктрина за провеждане на операции (НП-3, изд. А, утв. МЗ № ОХ-863/ 23.10.2018 г.) |
|  | Доктрина за морски операции (НП-3.1, изд. А, утв. МЗ № ОХ-7/03.01.2023 г.) |
|  | Ръководство за проектно управление в МО, СППМО и БА (МЗ ОХ-470/ 17.05.2022г.) |

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОРДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПРИДОБИВАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН МОДУЛЕН ПАТРУЛЕН КОРАБ ЗА ВМС”

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ				ГЕОРГИ ПЕНЕВ

____.____.2024  г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ „ПРИДОБИВАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН МОДУЛЕН ПАТРУЛЕН

КОРАБ ЗА ВМС”

КАПИТАН І РАНГ 		                        ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ

____.____.2024 г.